Sochaczew dnia 07.07.2011

ZP2710.12.8.2011

………………….

…………………

…………………

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu dachu budynku zespołu szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 4” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie od jednego z oferentów, następującej treści:

Czy ze względu na krótki czas realizacji całego zamówienia tj. do dnia 19.09.2011 r. istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zadania z podziałem na następujące etapy:

-  do dnia 19.09.2011 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wymiany pokrycia dachowego z zagwarantowaniem szczelności całego pokrycia.

- do dnia 10.10.2011 r. Wykonawca jest zobowiązany wykonać ocieplenie dachu wełną mineralną wraz z zabudową płytą gipsowo-kartonową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w dwóch etapach j/w.

Jednocześnie Zamawiający  wprowadzi do umowy powyższą zmianę realizacji  wraz z rozbiciem wynagrodzenia na dwa etapy zgodnie z wykonaniem inwestycji (płatności w dwóch częściach). Oferent składający ofertę nie dokonuje zmian Istotnych Postanowień Umowy załączonych do SIWZ