Sochaczew dnia 25.01.2012 r.

ZP.2710.3.3.2012

SKANSKA S.A.

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

Burmistrz Miasta Sochaczewa, działając jako Zamawiający w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na „Przebudowę ulicy Spółdzielczej  w Sochaczewie” – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie zawiadamia, iż od jednego z  oferentów wpłynęła  następująca prośba o wyjaśnienie wątpliwości, mianowicie:

- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że słup energetyczny znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. Fabrycznej nie będzie kolidował z budowaną drogą i nie podlega przestawieniu.

Odp. Słup energetyczny znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Spółdzielczej nie koliduje z budowana  drogą.

- Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak należy wykonać zjazdy do posesji po prawej stronie, zgodnie z kilometrażem, ponieważ na rysunkach nie są pokazane żadne nawierzchnie a w projekcie jest zapis: „ w miejscu zjazdów nawierzchnię utwardzenia należy wykonać z kostki betonowej o grubości 8 cm, a także  krawędzie utwardzenia terenu należy ograniczyć w tym  miejscu krawężnikiem betonowym 15/30 na ławie z chudego betonu z oporem”. Jeśli trzeba wykonać jakąś nawierzchnię prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. W miejscach zjazdów z prawej strony zgodnie z kilometrażem należy tylko zaniżyć krawężnik na szerokości bram wjazdowych i furtek.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie wykonania chodnika z nowej kostki betonowej grubości 6 cm.

Odp. Chodnik będzie wykon any z kostki pochodzącej z odzysku ( po rozbiórce  istniejącego chodnika).

- Czy materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego? Jeśli tak, to Wykonawca prosi o wskazanie miejsca i sposobu składania materiałów.

Odp. Tak. Ewentualne materiały z rozbiórki należy złożyc na paletach i przewieść do siedziby Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie ( Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew) zlokalizowanej w odległości około 5km od miejsca prowadzenia inwestycji.

- Wykonawca prosi  o wyjaśnienie co należy zrobić z obecnie uszkodzonym  skrzynkami telefonicznymi?

Odp. Przedmiar uwzględnia regulacje (wymiana zniszczonych skrzynek telefonicznych nie wchodzi w zakres zamówienia). Właścicielem skrzynek jest gestor sieci.

- Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż roboty mają być wykonane na podstawie zgłoszenia (art.30 prawa budowlanego) dokonanego przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

- Wykonawca zwraca się z prośba o wprowadzenie górnego limitu kar umownych na łączną kwotę 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu zawartego  w § 1 ust.5 pkt 4. Zgodnie z art. 651 KC wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego informowania o zauważonych błędach i wadach w zakresie otrzymanej dokumentacji projektowej pod rygorem utraty prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z błędów i nieścisłości dokumentacji. Ustawa nie ogranicza ani obowiązku ani prawa wykonawcy co do zgłaszania wad dokumentacji do chwili nadejścia terminu na składanie ofert. Powyższy zapis nie uchyla więc  zarówno prawa jak i obowiązku wykonawcy, o którym mowa w art.651 KC.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis § 1 ust.5 pkt 4 z istotnych postanowień umowy.

- SIWZ pkt. 5 ppkt C „Inne dokumenty” Zamawiający żąda od Oferenta wraz z ofertą „wykazu przedstawicieli lub pełnomocników”  (wraz z wzorami podpisów) uprawnionych do podpisywania dokumentów w firmie”. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty  mogą być składane (Dz. U z dnia 31 grudnia 2009 r.) nie wymienia takiego dokumentu jak „wykaz przedstawicieli lub pełnomocników (wraz z wzorami podpisów) uprawnionych do podpisywania dokumentów w firmie”, co jest jednoznaczne z tym, że Zamawiający nie może żądać od Oferenta takiego dokumentu. Prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ oraz o potwierdzenie, że osoba która podpisze ofertę winna być wymieniona w KRS bądź też posiadać stosowne pełnomocnictwo dołączone do oferty i potwierdzające umocowanie danej osoby do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w tym na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis z SIWZ pkt. 5 ppkt C „Inne dokumenty” dotyczący wykazu przedstawicieli i  pełnomocników.

- W ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający określa się mianem Gmina Miasto Sochaczew. Ponieważ gmina i miasto posiadają inne dane teleadresowe i prawne prosimy o dokładne wskazanie nazwy Zamawiającego, na którego ma być wystawione wadium oraz wszystkie inne ewentualne dokumenty formalno-prawne.

Odp. Gmina to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. Jest to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską – co ma miejsce w przypadku Zamawiającego (vide: Statut Miasta Sochaczewa - http://www.sochaczew.pl/beta/index.php?pokaz=kontent&idKontent=25&MediumID=&sub=1). W związku z powyższym informuje, iż wszystkie dane zawarte zarówno w SIWZ jak  i w ogłoszeniu o przetargu są prawidłowe i są zgodne ze stanem zarówno prawnym jak i faktycznym. Jednostką posiadającą osobowość prawną jest Gmina Miasto Sochaczew i na tą jednostkę organizacyjną należy wystawiać wszystkie dokumenty. Nie należy mylić Gminy Miasto Sochaczew z Gminą Sochaczew, która jest odrębną jednostką administracji samorządowej – jest to gmina wiejska. Siedziba Zamawiającego, czyli Gminy Miasto Sochaczew znajduje się przy ulicy 1 Maja 16, 96 – 500 Sochaczew i to jest prawidłowy adres Zamawiającego.

- Prosimy o wskazanie w przedmiarach, w których pozycjach zostały uwzględnione wykopy i zasypki niezbędne do wykonania elementów odwodnienia jedni ( studzienki i przykanaliki). W przeciwnym wypadku prosimy o zamienny przedmiar uwzględniający powyższy element robót.

Odp. Przedmiar uwzględnia wykopy i zasypki do wykonania elementów odwodnienia jezdni (studzienki i przykanaliki) poz. 7 i 8 przedmiaru.