Urząd Miejski w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

na

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy
 ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.

## Sochaczew,  15.09.2011 r.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

Urząd Miejski w Sochaczewie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Sochaczew zwanego dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

1.2 Termin wykonania

a) Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna- 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

a) projekt budowlany – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

b) całego zadania wraz z odbiorem końcowym – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku,

gdy okres oczekiwania na wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  będzie dłuższy niż 35 dni pomimo prawidłowo złożonego wniosku.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy i SIWZ.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać  w ofercie jaką część zadania zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazać  zakres wykonywanych przez nich prac.

1.3. Zakres zamówienia : Zgodnie Programem  FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO W SOCHACZEWIE – załącznik NR 6

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w okresie trwania gwarancji

2. Wymagania stawiane Oferentom

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki:

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1.O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- pozostają w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.2. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

2.3. Opis sposobu oceny spełniania warunku

2.3.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  Oświadczenie z art. 22 ust.1- załącznik nr 1

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.2.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i     doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie projektowania budynków użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)o charakterze i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Powyższe Oferent winien udokumentować załączając dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością ze wskazaniem terminu realizacji, zakresu prac i o wartości prac projektowanych  nie mniejszej niż  2 500 000 PLN każda.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

2.3.3. Opis sposobu dokonania oceny warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie prac projektowych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia   i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr  3).  Należy wykazać projektantów:

- projektant wiodący – architekt, posiadający uprawnienia architektoniczne do  projektowania;

- projektant branży konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant branży wodno-kanalizacyjnej, posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych , c.o. i c.u.w;

projektant branży elektrycznej i teletechnicznej, posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie sieci elektrycznych , odgromowych i teletechnicznych

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie

2.3.4 Opis sposobu dokonania oceny warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży  Oświadczenie z art. 22 ust.1- załącznik nr 1.  Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2.3.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 S.I.W.Z Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3.   Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

3.3   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4  Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, 
w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

  - Wskazane jest aby koperta zewnętrzną adresowana była na Zamawiającego 
z zaznaczeniem:

„OFERTA” na

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

„Nie otwierać przed   26.09.2011  godz. 09. 30”

3.9  Wskazane jest, aby koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna, była opisana nazwą i adresem Oferenta.

  - Oferent  może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno

mieć  na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

  - Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym

postępowaniem, należy kierować na adres:  Urząd Miejski w Sochaczewie,
 ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez  Oferentów powyższego wymogu.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 1,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie

2.  Wykazu wykonanych usług ( min 2) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia ( zgodnie z pkt 3.2 S.I.W.Z.) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.- Zał. nr 4

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

- Oświadczenia na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia  oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.- Zał. nr 5

-  w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie.

- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie prac projektowych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawą do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 4).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenia, sporządzonego zgodnie z Zał. Nr 2, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

2)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

4)  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

C.  Inne dokumenty:

- wykazu przedstawicieli lub pełnomocników (wraz z wzorami podpisów),osób  uprawnionych do    podpisywania dokumentów w firmie ( chyba że wynika to z innego dokumentu)

- Formularz ofertowy

- Zaparafowane istotne postanowienia umowy.

D)  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

E) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1:

1)   pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)   pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę ,  oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

- zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

- zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał).

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania na piśmie.

  - Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- na 2 dni prze upływem terminu składnia ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.,

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo zostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2.

  - Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom bez wskazania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta  któremu przekazano specyfikację.

5.8.Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

5.9 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej

ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert

5.10.Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

Urszula Cielniak                    -    Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Modernizacji

w godz.  Od  godz. 9.00 do godz. 14.00.

Radosław Kwiatkowski    -  Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych

- sprawy formalno-prawne w godz.  Od 9.00 do 14.00.

5.12. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT MUSI ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

6. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Cena oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN).

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej - niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

7.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100% |
| --- | --- |

7.2 Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. a pozostałe proporcjonalnie mniej.

8. Miejsce i termin składania ofert

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

8.2. Termin składania ofert upływa dnia  26.09.2011 r.   o godzinie 0900.

8.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w pkt.9,2 SIWZ.

9. Otwarcie i badanie ofert

9.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu  26.09.2011 r.  o godzinie 0930 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

9.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,         termin wykonania i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

9.3. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Oferentowi te informacje.

9.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 - ustawy;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.6.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

9.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Oferenta.

10.Unieważnienie postępowania

10.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od oferenta niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

10.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

10.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Oferentom.

11.Udzielenie  zamówienia

11.1. Zamawiający udzieli zamówienie Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów.

11.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) , albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)   wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d)	terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

11.3.   Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

11.4. Oferent wygrywający przetarg powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania

umowy wg punktu 14 specyfikacji

11.5. Podpisanie umowy (Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy)

nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze   oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

.

- Zmiana umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1)  konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany

założeń do opracowania  przez Zamawiającego,

2)  konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony umowy itp.

3)  wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4)  gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1, 2 ,3 i 4 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. .

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

13. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

___________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew   15.09.2011 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Urząd Miejski

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

1. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego  za cenę:….......................netto

słownie: ..................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

2. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego  za cenę za cenę: ......................brutto

słownie: ..................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

- Termin wykonania zadania  -

4. Termin płatności – 30 dni.

5.   Części zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy)

……………………………………………………………………………………….

6.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.

8. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

9. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres    36 (słownie trzydzieści sześć miesięcy).

11. W przypadku uznania  naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego.

12.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

13.    załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa | adres | Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | (……………………….........) | (........................) |  |
| Wykonawca | (……………………....................) | (........................) |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

| Nazwa banku |  |
| --- | --- |
| Numer Rachunku |  |

.............................................................

............................dn.……...2011r                           ( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

_____________

- - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.” oświadczam że:

1   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy  się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................. dn. __.__.2011 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 2

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

Oświadczam, że .............................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

/oznaczenie Wykonawcy/

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

...................................................                      (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK nr 2a

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 osoba prawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania

(oznaczenie Wykonawcy)

o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ...................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...................................................                      (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK nr 2b

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Spółka partnerska ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

Oświadczam, że .................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	partnera / członka zarządu*) spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ..................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...................................................   (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

]

ZAŁĄCZNIK nr 2c

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Spółka komandytowa ) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

Oświadczam, że .................................... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec .................................. jako podmiotu zbiorowego

(oznaczenie Wykonawcy)

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

.............................................. (podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK nr 2d

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Spółka jawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

Oświadczam, że .................................... nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

(oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2.	wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

(oznaczenie Wykonawcy)

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ....................................

(oznaczenie Wykonawcy)

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

____________

*)	jeśli było wymagane wadium

....................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 2e

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 Osoba fizyczna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona byłaby orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

1a. Zamawiający nie rozwiązał ze mną ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiłem odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2.	nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiadam wiedzę i doświadczenie

c	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

6.	nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

7.	nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

8.	wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu

9.	wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby, jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie:

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące | Opis doświadczeń zawodowych | Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

............................. dn. __.__.2011r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie”oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące robót wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć pozytywne referencje.(min 2  zgodnie z pkt. 2.3.2.)

............................. dn. __.__.2011 r.        		.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

###### ZAŁĄCZNIK NR 5

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | Oświadczenie na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie” oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – rocznie zatrudniałem średnio.....................… osób .W tym na stanowiskach kierowniczych …….osób.

……………………….

(podpis Oferenta)

……………dnia, ………………..

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO W SOCHACZEWIE

Nazwa zamówienia: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie.

1.  Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Obiekt budowlany będzie zlokalizowany w Sochaczewie przy ul. Hanki Sawickiej, działka nr ew. 1776 .

Teren inwestycji obejmuje powierzchnię  5.031 m2, na części działki znajduje się budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni rzutu w kształcie prostokąta o wymiarach 25,04m x 13,24m   (w którym obecnie znajduje się przedszkole) o powierzchni zabudowy 331,53 m2, w skład pozostałego terenu wchodzą: plac zabaw, tereny zielone, ciągi komunikacyjne.

UWAGA: Należy uwzględnić, połączenie istniejącego przedszkola z nowo projektowanym żłobkiem gdyż  kuchnia w projektowanym żłobku będzie obsługiwać istniejące przedszkole.

Projekt powinien zawierać także  konieczne miejsca parkingowe, dojazd, plac wejściowy, chodniki, place zabaw, zagospodarowanie przylegających terenów zielonych oraz lokalizację zjazdów do istniejących dróg gminnych.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy dotyczy inwestycji budowy nowego żłobka dla potrzeb  80 dzieci w wieku (od 20 tygodnia życia do 3 lat).  Żłobek powinien zawierać trzy oddziały, część administracyjno-gospodarczą, szatnie, łazienki, kuchnię z zapleczem, gabinety specjalistyczne: pielęgniarka, psycholog/pedagog, logopeda, salę do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. W czasie projektowania należy na każdym etapie uwzględniać  obecność oddziałów integracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Projekt powinien zawierać komunikację pomiędzy placówkami oraz zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem placów zabaw z podziałem na grupy wiekowe dzieci. Należy również rozważyć wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne itp.) do ogrzewania budynku i wody.

2.  WYTYCZNE FUNKCJONALNE

2.1 Założenia programowe

Budynek dwukondygnacyjny, 3-oddziałowy.

2.1.1  GRUPY  WIEKOWE (oddziały):

-   GRUPA  I  ( od 20 tygodnia życia do 1 roku życia)  - 1 sale x 16 dzieci

-   GRUPA  II ( od 1 roku życia do 2 roku życia)           - 2 sale  x 16 dzieci,

-   GRUPA  III (od 2 roku życia do 3 roku życia)	      - 2 sale  x 16 dzieci,

Razem  5 sal dla 80 dzieci

Prognozowana liczba zatrudnionych osób:

- Dyrektor					                              -  1

- Personel opiekuńczo- wychowawczy             	                  -  13

- Pielęgniarka			               	                              -  1

- Pracownicy kuchni                                                                      -  3

- Administracja			               	                               -  2

- Sprzątaczki					                               -  2

- Pozostali na części etatu:

(dietetyk, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog  dziecięcy)     -  2

- Pracownik gospodarczy    			                                 -  1

RAZEM  -  24 etaty

2.2 Podział żłobka powinien obejmować strefę: edukacyjną, rekreacyjno – sportową i ogólnego przeznaczenia, administracyjną i  kuchenną

2.2.1 Strefa edukacyjna

1. Kompleks pomieszczeń dla jednego oddziału:

sala dydaktyczna z miejscem do konsumpcji posiłków, miejscem do zabawy i odpoczynku

zespół sanitarny z brodzikiem i kącikiem do przewijania i miejscem do zabaw wodą oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki i narzędzia do utrzymania czystości magazyn na leżaki i zabawki

Każda sala powinna być przestronna nasłoneczniona, z dobrą wentylacją, zróżnicowana kolorystycznie.

2. Zespół szatniowy dla 80 dzieci z przyległą toaletą dla rodziców, z wydzielonymi boksami powinien uwzględniać miejsca dla rodziców ubierających dzieci, miejsca na wózki oraz kącik do przewijania/ubierania.

3. Pokój logopedy/ psychologa.

4. Pokój pielęgniarki.

5. Pokój opiekunów wraz z kącikiem jadalnym i przyległą szatnią i toaletą dla pracowników pedagogicznych

6. Magazyn na zabawki i pomoce dydaktyczne oraz artykuły papiernicze.

7. Toaleta dla dzieci dostępna z placu zabaw.

8. Pomieszczenie na drobny sprzęt ogrodowy dostępne z placu zabaw.

2.2.2 Strefa administracyjna

1. Pokój dyrektora

2. Pokój dla obsługi księgowo-kadrowej

3. Pomieszczenie na środki czystościowe oraz artykuły papiernicze

4. Toaleta dla pracowników administracyjnych

2.2.3.Strefa kuchenna

1. Pomieszczenia kuchenne należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technologicznymi i obowiązującymi obecnie przepisami, biorąc pod uwagę następujące dane:

rodzaje przygotowywanych posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek

projektowaną liczbę żywionych dzieci: 80 dzieci ze żłobka i 100 z przedszkola

do oddziałów posiłki dostarczane będą za pomocą wózków kelnerskich

2.2.5 Strefa techniczno-gospodarcza

1. Szatnia i pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym do spożywania posiłków dla pracowników obsługi

2. Szatnia dla opiekunów

3. Toaleta dla pracowników.

4. Pomieszczenie gospodarcze z pralką i możliwością suszenia.

5. Pomieszczenia techniczne:

pomieszczenie dla potrzeb pielęgnacji terenów zielonych

podręczny magazyn konserwatorski

magazyn mebli

magazyn na środki czystości oraz ręczniki i koce

6. Winda osobowa i kuchenna /w przypadku gdy budynek będzie dwukondygnacyjny/.

3. Użytkowanie projektowanego obiektu przez niepełnosprawnych:

Należy zapewnić możliwość użytkowania projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne, dotyczy to zarówno budynku żłobka jak też terenu. Wejście na teren obiektu z poziomu dojścia i dojazdu do budynku powinno umożliwiać przejazd wózkiem inwalidzkim. Należy zaprojektować płaskie dojście lub rampę dojazdową. Jeżeli rampa nie może być zastosowana, należy zapewnić pochylnię o wymaganym spadku lub specjalny podnośnik przy schodach.

4. KOMUNIKACJA

Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji z drogi gminnej /sugerowany wjazd i wyjazd z ul. Traugutta/ projektowanym zjazdem publicznym. Należy zapewnić na terenie inwestycji miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowników czasowych oraz dla użytkowników stałych – wg normy

5. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

Działka znajduje się w strefie obsługi wodociągowo – kanalizacyjnej i energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Istniejące sieci zapewnią zaopatrzenie żłobka w media.

6	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia

6.1	Dokumentacja

Należy opracować wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową w  rozbiciu na fazy:

- Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna w dwóch wersjach – do wyboru przez Zamawiającego wraz z orientacyjnym kosztem budowy – po 2 egz

- projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) łącznie z projektem zagospodarowania terenu i ogrodzeniem  - w ilości 5 egz. zgodnie z:

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.),

      - Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011,  Nr 45, poz. 235)

      - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)

      - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 oraz                    z 2011,  Nr 32, poz. 159)

- projekt wykonawczy dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.) (tekst z uwzględnieniem zmian z 22 kwietnia 2005 r. oraz z 23 kwietnia 2010 r.) w ilości 4 egz., oraz projektem technologii kuchni i projektem  aranżacji i wyposażenia wszystkich pomieszczeń obiektu w ilości 4 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.), dla zakresu objętego dokumentacją projektową we wszystkich branżach wraz z opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych- stanowiący dla Zamawiającego podstawę do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy przedszkola, w ilości 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz.,

- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz.,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określoną w Prawie budowlanym

- Projekty przyłączy wraz z pozyskaniem warunków technicznych przyłączenia projektowanego żłobka do mediów,

- instrukcję bezpieczeństwa p. poż.

Dokumentacja w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formie plików w formacie doc, pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Kosztorysy inwestorskie w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winny być przekazane na osobnych płytach CD lub dyskietkach, w formacie xls, pdf.

7.  Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej wykonawca jest zobowiązany do:

1.	Pozyskania wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie tj.:

- aktualnej mapy do celów projektowych;

- uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD

- uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- badań geotechnicznych;

- warunków technicznych przyłączenia mediów;

- inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewów do zagospodarowania i koniecznych wycinek .

2.	Wprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego zmian do wybranego projektu koncepcyjnego.

Architektoniczny projekt koncepcyjny opracowany w oparciu o ww. program użytkowy (wraz z wizualizacją komputerową projektowanego obiektu), po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez  zamawiającego w zakresie podstawowych rozwiązań przestrzennych, materiałowych i architektonicznych będzie stanowił podstawę do wykonania docelowej dokumentacji projektowej.

3.	Wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji.

4.	Dokonania uzgodnień międzybranżowych.

5.	Sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione.

6.	Wykonania wszelkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy.

8. Uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

- Projekt powinien przewidywać pierwsze wyposażenie zaprojektowanych pomieszczeń

Ww. dokumentacja winna spełniać następujące wymagania:

1. Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

2. Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

3. W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń;

4. Musi zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy.

10. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna- 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

a) projekt budowlany – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

b) całego zadania wraz z odbiorem końcowym – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku,

gdy okres oczekiwania na wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  będzie dłuższy niż 35 dni pomimo prawidłowo złożonego wniosku.

11.  NADZÓR AUTORSKI

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie oddzielnej umowy zawartej na czas realizacji inwestycji

12.  Zagospodarowanie terenu

Powinno współgrać z otoczeniem, stosownie eksponować obiekty projektowane i kierunek głównego wejścia, zapewnić niezbędną komunikację pieszą i kołową, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zapewniać dostateczną ilość miejsc do zajęć i zabaw na wolnym powietrzu wraz z urządzeniami i wyposażeniem, spełniać warunki ochrony ppoż. itp.

13. Architektura

Wymagana jest nowoczesna architektura podkreślająca funkcję obiektu, wkomponowana  w istniejący teren  i otoczenie. Zarazem koszty realizacji związane z architekturą powinny być optymalne i uzasadnione (Zamawiający planuje budowę Żłobka za ok. 2.500.000 zł).

14. Konstrukcja

Powinna współgrać z architekturą, być optymalną dla tego typu obiektów, odznaczać się rozsądnym kosztem realizacji, być bezpieczną i trwałą oraz prostą w utrzymaniu i niskimi kosztami eksploatacji.

15. Instalacje:

15.1.Elektryczne :

Należy zaprojektować:

- instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego,

- instalację oświetlenia zewnętrznego terenu,

- instalację komputerową (logiczną i zasilającą) w pomieszczeniach administracyjnych,

salach zajęć i pracowni komputerowej,

- instalację telefoniczną (wewnętrzną i przyłącze – na podstawie technicznych warunków z

TPSA),

- instalację alarmową,

- instalację domofonową zewnętrzną (alternatywnie video-domofonową) od furtki do

budynku żłobka

- instalację odgromową,

- instalację połączeń wyrównawczych.

Projektant zobowiązany jest do uzyskania:

- technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej,

- technicznych warunków przyłączenia do sieci TPSA, (gdy wymagane)

- uzgodnienia usytuowania szafki złącza kablowego we właściwym Zakładzie Energetycznym,

- uzgodnienia układu pomiarowego we właściwym Zakładzie Energetycznym,

- uzgodnienia BHP i P. Poż. na projekcie branżowym,

W koszt projektu powinny być wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia)

wszelkie materiały, uzgodnienia i opłaty niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót

robót związanych z przedmiotowymi projektami branżowymi oraz załatwianie wszelkich formalności w Zakładzie Energetycznym i TPSA.

15.2. Sanitarne:

Należy zaprojektować:

W koszcie projektu powinny być uwzględnione przez Projektanta  wszystkie uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji obiektu:

Przyłącza:

- kanalizacja sanitarna: do sieci lokalnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie.

- woda: z sieci wodociągowej lokalnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, z uwzględnieniem zapotrzebowania wody na cele gospodarcze i p- poż.

- instalacja c.o : z sieci PEC zgodnie z warunkami podłączenia

- przełożenie , lub zabezpieczenie istniejących sieci kolidujących z projektowanymi obiektami

Instalacje wewnętrzne:

- kanalizacja sanitarna

- w sanitariatach poziomy i piony rozprowadzenia z tworzyw sztucznych

- w kuchni – przewody kanalizacyjne odporne na wysokie temperatury,

- instalacja wodociągowa – woda zimna i ciepła jeden rodzaj materiału odporny na działanie temperatury do 80oC PN 10 bar (temperatura odkażania), w sanitariatach baterie łączyć szeregowo, dla zapewnienia obiegu wody cyrkulacyjnej przez lewe oczko baterii, nie projektować żadnych połączeń instalacji zw, cw w posadzkach. W sanitariatach i natryskach baterie z wbudowanym termostatem ukrytym z uruchamianiem samoczynnym z bezpiecznikiem temperaturowym.

W węzłach sanitarnych dla dzieci miski klozetowe wiszące odpowiedniej wielkości;

Umywalki do baterii stojących zawieszone na wymaganych przepisami wysokościach;

W innych węzłach sanitarnych, zgodnie z zasadami ogólnymi;

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody- ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe i grzejnikowe. Jako źródło ciepła dla potrzeb c. o. i przygotowania c. w. u. przewidzieć węzeł cieplny (ewentualnie przebudować istniejący węzeł znajdujący się w Przedszkolu nr 1) oraz instalację solarną dla c. w. u. i wspomagania instalacji c.o . Dla wspomagania instalacji c.o. przez instalacją solarną należy zastosować podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej współpracujący w obiegu kotłowym z węzłem cieplnym. Dla pozyskiwania energii słonecznej, należy przyjąć próżniowe kolektory słoneczne.

- wentylacja - ogólna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Kuchnia – odciągi miejscowe, oraz wentylacja ogólna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

W koszt projektu powinny być wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkie materiały, uzgodnienia i opłaty niezbędne do wykonania pełnego zakresu robót robót związanych z przedmiotowymi projektami branżowymi oraz załatwianie wszelkich formalności  w ZWiK Sochaczew sp. zo.o , PEC Sochaczew Spółka z zo.o,  u rzeczoznawców BHP, P-POŻ.

Przy projektowaniu instalacji należy stosować nowoczesne rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, zapewniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe, oświetleniowe i inne.

15.3.  Wykończenie

Należy stosować materiały estetyczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu, stosowne do funkcji i klasy obiektu.

16.	Część informacyjna

- oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cale budowlane. (Stosowne dokumenty do wglądu u Zamawiającego);

- dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;

- przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego - Przy sporządzaniu projektu oraz wykonaniu zamierzenia budowlanego obowiązuje stosowny aktualny zbiór przepisów prawnych i norm, a w szczególności ustawa „Prawo Budowlane”. Obowiązują również zasady sztuki budowlanej oraz przepisy PPOŻ i BHP;

- inwentaryzacja zieleni – w niezbędnym zakresie koniecznym do określenia koniecznych wycinek, wykazu do zagospodarowania i przesadzeń, wykona Projektant;

- pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - Obiekty o projektowanej funkcji oraz ich rozmieszczenie nie powodują wymienionych uciążliwości;

- inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych - Użytkownik posiada dokumentację Przedszkola w wersji papierowej, Wykonawca dokona weryfikacji dokumentów i w razie potrzeby wykona własną inwentaryzację lub niezbędne badania i ekspertyzy stanu technicznego budynku.

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg - Niezbędne wymienione dokumenty Wykonawca winien uzyskać po sporządzeniu projektu koncepcyjnego, w części umożliwiającej określenie zapotrzebowanie na media;

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - Zastosowane rozwiązania nie powinny powodować użytkowych uciążliwości dla istniejącego przedszkola oraz okolicznych mieszkańców oraz otoczenia.

## 17.  Sposób ustalenia ceny oferty

17.1  Cenę oferty należy podać w Formularzu Ofertowym. Cena

podana w PLN w Formularzu Ofertowym musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zgodnie z wykazem jak w pkt. 6 ) wg powyższych założeń, uzyskania podkładów geodezyjnych, niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych, uzyskania pozwolenia na budowę oraz podatek VAT.

Dodatkowo powinna obejmować również koszty robót nie ujętych w powyższym opisie a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

18. WARUNKI ODBIORU ROBÓT I ROZLICZENIA

Rozliczenie odbywać się będzie następująco:

- 40% wartości opracowania po przekazaniu projektu budowlanego

- 60% wartości opracowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ROZDZIAŁ III

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty  polegające  na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Żłobka integracyjnego przy  ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie”

§ 2

1. Na przedmiot umowy ujęty w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Składającej się w szczególności z :

- Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna w dwóch wersjach – do wyboru przez Zamawiającego wraz z orientacyjnym kosztem budowy – po 2 egz

- projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) łącznie z projektem zagospodarowania terenu i ogrodzeniem  - w ilości 5 egz. zgodnie z:

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.),

      - Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011,  Nr 45, poz. 235)

      - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)

      - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 oraz                    z 2011,  Nr 32, poz. 159)

- projekt wykonawczy dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.) (tekst z uwzględnieniem zmian z 22 kwietnia 2005 r. oraz z 23 kwietnia 2010 r.) w ilości 4 egz., oraz projektem technologii kuchni i projektem  aranżacji i wyposażenia wszystkich pomieszczeń obiektu w ilości 4 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz. U. 04.202.2072 ze zm.), dla zakresu objętego dokumentacją projektową we wszystkich branżach wraz z opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych- stanowiący dla Zamawiającego podstawę do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy przedszkola, w ilości 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz.,

- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz.,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określoną w Prawie budowlanym

- Projekty przyłączy wraz z pozyskaniem warunków technicznych przyłączenia projektowanego żłobka do mediów,

- instrukcję bezpieczeństwa p. poż.

Dokumentacja w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winna być przekazana Zamawiającemu na płytach CD w formie plików w formacie doc, pdf, xls, zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Kosztorysy inwestorskie w formie elektronicznej (łącznie z przedmiarami) winny być przekazane na osobnych płytach CD lub dyskietkach, w formacie xls, pdf.

§ 3

Koszty zakupu map i niezbędnych uzgodnień  w celu uzyskania pozwolenia na budowę – ponosi Wykonawca

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia  w terminie jak w złożonej ofercie, tj.

a) Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna- 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

a) projekt budowlany – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

b) całego zadania wraz z odbiorem końcowym – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku,

gdy okres oczekiwania na wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  będzie dłuższy niż 35 dni pomimo prawidłowo złożonego wniosku.

§ 5

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pozwalające mu na wykonanie przedmiotu umowy oraz, iż wykona to zadanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

§ 6

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości : .................. (słownie:..................................................................... .......................................................................................................................................).

- Do kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, doliczony zostanie podatek VAT (podatek od towarów i usług) w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury. W dniu podpisania umowy, stawka VAT dla robót objętych przedmiotem umowy wynosi - zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy - .......... %, a kwota podatku VAT wynosi:..........................zł (słownie:.............................................................................................................................zł).

- Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z VAT wynosi .......................................…………..zł (słownie:................................................................................................................................)

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace projektowe będzie następowało na podstawie  dwóch faktur wystawianych przez Wykonawcę tj;

  - 40% wartości umowy po przekazaniu projektu budowlanego

  - 60% wartości  umowy  po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku dokonania ewentualnych poprawek, wynikających z jego winy.

- Wykonawca niezwłocznie ( w terminie 3 dni) będzie  udzielał  pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania  i przeprowadzania procedury na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy co do jego zgodności z zamówieniem, rzetelności i fachowości wykonania.

- Termin gwarancji wynosi trzy lata od dnia odbioru dokumentacji a jeżeli okres realizacji inwestycji będzie krótszy niż trzy lata to gwarancja kończy się z chwilą realizacji tej inwestycji.

§ 8

1.	Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dniu od jej przedstawienia przez Wykonawcę.

2.	 Wszystkie płatności zostaną uregulowane  przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30  dni od daty wystawienia faktury.

3. 	Wystawienie faktury nastąpi po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego.

4. 	Wady projektu powinny być usunięte w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, iż wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

- za spowodowanie przerwy w wykonaniu opracowania lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto za tę część projektu, którego opracowanie przerwano lub od której części Zamawiający odstąpił,

- b)  za odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto.

- 2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

- za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za to opracowanie za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia,

- za fakt istnienia wad w opracowaniu w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego netto,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego w formie pisemnej przez strony terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania poprawek i modyfikacji, w przypadku zmiany przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia nawet po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia z wyjątkiem sytuacji, gdy niezgodności wymagań są wynikiem wprowadzonych przez Zamawiającego rozwiązań, które nie były uzgodnione  z Wykonawcą lub, co do których Wykonawca wyraził sprzeciw.

§ 11

1. 	Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę na podstawie postanowień niniejszej umowy, przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego w dniu podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego w pełnym zakresie wykorzystania dokumentacji określonej w Umowie na cele wynikające z przedmiotu działalności Zamawiającego, w szczególności w zakresie przetwarzania, kopiowania, zwielokrotniania, utrwalania zarówno na nośnikach materialnych jak i elektronicznych oraz wprowadzania do pamięci komputera. Dla skutecznego przejścia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy nie jest wymagane podejmowanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego jakiejkolwiek innej czynności poza odbiorem przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym podmiotom na korzystanie z przedmiotu umowy przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, iż będzie jedynym twórcą dzieła, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy określony w Artykule 1 ust. 1, wyłącznie uprawnionym do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich do przedmiotu umowy w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawcę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się w takim wypadku do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.

3.	Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na przejście na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanego przez siebie przedmiotu umowy oraz na bezterminowe wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości wykonanego przedmiotu umowy i oświadcza, że z tytułu wykonywania tych praw nie będzie podnosić w przyszłości jakichkolwiek zarzutów ani roszczeń.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach spornych właściwym do rozstrzygania ich będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają  formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 14

Umowa sporządzona została w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy  otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                    			WYKONAWCA

Załączniki wymagane do umowy:

- aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli status prawny taki nakłada)

- uprawnienia branżowe wymagane w S.I.W.Z.