Urząd Miejski w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

na

„Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – etap II”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

## Sochaczew,  22.02.2011 r.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

Gmina  Miasto Sochaczew reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sochaczew zwanego dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap .”

1.2 Termin wykonania :  30.09. 2011 r.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami  postanowień umowy.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać  w ofercie jaką część zadania zamierza powierzyć podwykonawcom.

1.3. Zakres zamówienia obejmuje:

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej załączonej do S.I.W.Z.

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1.O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- pozostają w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.2. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

3. Opis sposobu oceny spełniania warunku

3.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku należy przedłożyć oświadczenie  o możliwości  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania  robotami w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej   ( minimum 24 mc czynnej działalności).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

3.2.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zadania  inwestycyjne o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia w tym:

a)  minimum 3 prace obejmujące budowę lub przebudowę drogi publicznej zawierającej co najmniej 1 skrzyżowanie  - o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każde.

b) minimum 3 prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej  - o wartości nie       mniejszej niż 900 000 zł brutto każda.

c) minimum 3 prace polegające na budowie oświetlenia ulicznego – o wartości nie mniejszej   niż 250 000 zł brutto każda.

d) minimum 3 prace polegające na budowie lub przebudowie linii teletechnicznych 
     – o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda

e) minimum 3 prace polegające na budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej 
            – o  wartości nie mniejszej iż 300 000 zł brutto każda

f) minimum 3 prace polegające na budowie sieci wodociągowej – o wartości nie

mniejszej niż 200 000 zł brutto każda.

i na potwierdzenie tego przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

3.3 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku ekonomicznego i finansowego:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe

lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 4 000 000 PLN

3.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 S.I.W.Z Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.   Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

  - Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, 
w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

  - Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta i adresowane  na Zamawiającego z zaznaczeniem

„OFERTA” na

„Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

„Nie otwierać przed   14.03.2011..r.  godz. 10. 00”

  - Oferent  może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno

mieć  na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4.11. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym

postępowaniem, należy kierować na adres:  Urząd Miejski w Sochaczewie,
 ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez  Oferentów powyższego wymogu.

4.12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp  wg wzoru zgodnie z Zał. Nr 1,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- Wykazu wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia ( zgodnie z pkt 3.2 S.I.W.Z.) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.- Zał. nr 5

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie).

- Oświadczenia na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia  oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.- Zał. nr 8

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawą do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie (wg wzoru na załączniku nr 4).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów(wspólnie).

- Sprawozdania finansowego albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innego dokumentu określającego obroty oraz zobowiązania i należności - za rok 2010.- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
(Wykonawca powinien wykazać  brak możliwości  dostarczenia dokumentu podstawowego).

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą  być  dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów.(wspólnie).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenia, sporządzonego zgodnie z Zał. Nr 2, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1  ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

2)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

4)  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.- w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

6)  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. w przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich ( dotyczy podmiotów zbiorowych)

C.  Inne dokumenty:

- wykazu przedstawicieli lub pełnomocników (wraz z wzorami podpisów), uprawnionych do    podpisywania dokumentów w firmie.

- Formularz ofertowy

- Zaparafowane istotne postanowienia umowy.

- Kosztorysy ofertowe uproszczone oddzielnie do każdej branży (wymagane)

- Wykaz stawek i narzutów- według załącznika nr 5

6) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, który powinien obejmować wykonanie wszystkich elementów przebudowy określonych w S.I.W.Z., przy uwzględnieniu wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w realizację zadania w czasie określonym przez Zamawiającego tj. Wykonawca musi zadeklarować wykonanie robót nie później niż do 30.09.2010 r.  oraz przewidywane płatności (uwzględniając warunki umowy – przepływy finansowe w układzie miesięcznym dla całego czasu trwania umowy. Przed podpisaniem umowy harmonogram będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego.

- dowód wniesienia wadium

D)  W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

E) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1:

1)   pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)   pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę ,  oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

- wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

- określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

- wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

- określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

- zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

- zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał).

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania na piśmie.

6.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

- na 2 dni prze upływem terminu składnia ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.,

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo zostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 5.2.

  - Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom bez wskazania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta  któremu przekazano specyfikację.

  - Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

  - W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowywanej ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

Urszula Cielniak                    -    Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

w godz.  Od  godz. 9.00 do godz. 14.00.

Radosław Kwiatkowski    -  Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych

- sprawy formalno-prawne w godz.  Od 9.00 do 14.00.

6.10. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT MUSI ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

7. Wymagania dotyczące wadium

7.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 86 000- PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć  tysięcy złotych).

7.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach:

- pieniądzu, wpłaconym na konto:

###### Bank PEKAO S.A.

###### Nr 23124018221111000007198469

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.).

  - Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego  w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „wadium do przetargu”, należy podać nazwę i numer postępowania.

7.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

7.5. Termin  wnoszenia  wadium  upływa  w dniu 14.03.2011 r. o godz. 10.00,  przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 7.1. kwoty na rachunek Zamawiającego.

7.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.7.11

7.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci  wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert.

7.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

7.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy  Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

9. Cena oferty.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN).

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej - niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej SIWZ.

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100% |
| --- | --- |

9.2 Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. a pozostałe proporcjonalnie mniej.

10. Miejsce i termin składania ofert

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

10.2. Termin składania ofert upływa dnia  14.03.2011 r.   o godzinie 0930.

10.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w pkt.10,2 SIWZ.

11. Otwarcie i badanie ofert

11.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu  14.03.2011 r.  o godzinie 1000 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

11.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,         termin wykonania i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

11.3. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Oferentowi te informacje.

11.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

11.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 - ustawy;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.6.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

11.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym Oferenta.

12.Unieważnienie postępowania

12.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od oferenta niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

12.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

12.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Oferentom.

13.Udzielenie  zamówienia

13.1. Zamawiający udzieli zamówienie Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą liczbę punktów.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) , albo imię i nazwisko , siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

b)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)   wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d)	terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.3.   Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów.

13.4. Podpisanie umowy (Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy)

nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze   oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14.Zmiana umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

14.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót

14.1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

14.1.2.  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a) niewypały i niewybuchy;
b) wykopaliska archeologiczne;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.

14.1.3.  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

14.1.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

14.1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 – I.5 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

14.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

14.2.1  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót.
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, 
i) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 14.2.1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.

14.2.2 Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

14.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.
f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 14.3 a,d,e,f,g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 14.3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
W przypadku pkt. 14.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.
W przypadku pkt. 14.3.d zmiany mogą  dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 14.1, 14.2 i 14.3  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

15. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

___________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew   21.02.2011 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Urząd Miejski

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

WARIANT I

WYKONANIE ROBÓT ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

- OFERUJEMY WYKONANIE  ZADANIA ZA CENĘ  NETTO:

………………………..ZŁ

słownie cena :……………………………………………………………………………….

- OFERUJEMY WYKONANIE   ZADANIA ZA CENĘ BRUTTO

……………………….. ZŁ

słownie cena: ……………………………………………………………………………...

W tym

- Wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. i dok. technicznej za  cenę:......................................PLN (słownie  .........................................................................................................................

…………………………………………………..…….......zł), bez podatku VAT.

- Wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z.. i dok. technicznej za  cenę:......................................PLN (słownie  .........................................................................................................................

……………………………………………………..…….......zł), z  podatkiem VAT.

- Wykonanie przebudowy zasilania podstawowego linii energetycznych nn 0,4 kV  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:......................................................PLN (słownie ………………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………….zł) bez podatku VAT.

- Wykonanie przebudowy zasilania podstawowego linii energetycznych nn 0,4 kV  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:.......................................................PLN (słownie ………………………………………………………………………………………….….       ……………………………………………………………….zł) z podatkiem VAT.

- Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:.......................................................PLN (słownie …………………………………………………………………………….zł) bez podatku VAT.

- Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:.....................................................................PLN (słownie ………………………..……………………….……..……………………….zł) z podatkiem VAT

WARIANT II

Wykonanie robót z zastosowaniem materiałów zamiennych (chodniki na odcinku od 0+280 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i Al. 600-lecia zamiast kostki betonowej zwykłej -  kostka /płytka betonowa granito-płukana)

- OFERUJEMYWYKONANIE ZADANIA ZA CENĘ  NETTO:

………………………..ZŁ

słownie cena :……………………………………………………………………………….

- OFERUJEMY  WYKONANIE ZADANIA  ZA CENĘ BRUTTO

……………………….. ZŁ

słownie cena: ……………………………………………………………………………...

W tym

- Wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. w wariancie II  za  cenę:......................................PLN (słownie  .........................................................................................................................

…………………………………………………..…….......zł), bez podatku VAT.

- Wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z.  w wariancie II  za  cenę:......................................PLN (słownie  .........................................................................................................................

……………………………………………………..…….......zł), z  podatkiem VAT.

- Wykonanie przebudowy zasilania podstawowego linii energetycznych nn 0,4 kV  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:..................................................PLN (słownie ……………………………………………………………………………….       ……………………………………………………………….zł) bez podatku VAT.

- Wykonanie przebudowy zasilania podstawowego linii energetycznych nn 0,4 kV  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:..................................................PLN (słownie …………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………….zł) z podatkiem VAT.

- Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:.......................................................PLN (słownie …………………………………………………………………………….zł) bez podatku VAT.

- Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej:............................................................PLN

(słownie ………………………….……..……………………….zł) z podatkiem VAT

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru  jednego z wariantów (opcji) do realizacji. Rozdzielanie zamówienia na dwie różne opcje nie stanowi dopuszczalności składania ofert wariantowych z rozumieniu ustawy – Prawo  zamówień publicznych.

5. Termin wykonania zadania  - 30.09.2011 r.

6. Termin płatności:

30 dni od dnia złożenia faktury

7.   Części zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy)

……………………………………………………………………………………….

8.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.

10. Oświadczamy, że zrealizujemy zadania przedmiotu zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę

11. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

12. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym Rozdziale warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. OŚWIADCZAMY, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres    36     (słownie trzydzieści sześć miesięcy).

15. W przypadku uznania  naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego.

16. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

17.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

18.    załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

- ………………………………………………………………………………………,

Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa | adres | Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | (……………………….........) | (........................) |  |
| Wykonawca | (……………………....................) | (........................) |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

| Nazwa banku |  |
| --- | --- |
| Numer Rachunku |  |

.............................................................

............................dn.……...2010r                           ( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

_____________

- - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 - 4) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”  oświadczam że:

1   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy  się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................. dn. __.__.2011 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 2a

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 osoba prawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/tam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.   wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	partnera / członka zarządu*) spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1) ..................................

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)	jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2b

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 spółka partnerska) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/łam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1) ...................................

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...............................................

(podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2c

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 spółka jawna) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/tam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec ..................................................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec (1)…....................................

jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)	jeśli było wymagane wadium

(1)  oznaczenie  Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2d

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 1 spółka komandytowa) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie stwierdzono orzeczeniem sądu, które by się uprawomocniało, że wyrządziłem/tam szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie

2.	wobec (1)................................................................ nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5.	sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec(1)  .................................. jako podmiotu zbiorowego

6.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

a	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b	posiada wiedzę i doświadczenie

c	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

8.	spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

9.	spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.	spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

....................................................

(podpis Wykonawcy)

*)jeśli było wymagane wadium

(1) oznaczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust 2 osoby fizycznej) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

- nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia

- wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ *)

...............................................

(podpis Wykonawcy)

*) jeśli było wymagane wadium

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”  oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby,:

| Nazwisko i imię | Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące | Opis doświadczeń zawodowych | Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie

............................. dn. __.__.2011r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 5

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap”  oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące robót wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć pozytywne referencje.(zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ)

............................. dn. __.__.2011 r.        		.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

###### ZAŁĄCZNIK NR 6

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :„ „Przebudowę ul. Warszawskiej w Sochaczewie – II etap” oświadczam, że przy realizacji zamówienia stosować będę poniższe stawki i narzuty:

| pozycja | wyszczególnienie czynników produkcji | #### jednostka | stawka jednostkowa w złotych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | roboty ogól.-bud. | Roboty elektryczne | roboty wod-kan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | ROBOCIZNA (R) | r-g |  |  |  |
| 2. | KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (KZ) | % |  |  |  |
| 3. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) | % |  |  |  |
| 4. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) | % |  |  |  |

.................................. dn. .................2011r.

........................................................................

- (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

###### ZAŁĄCZNIK NR 7

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU i URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulicy Warszawskiej w Sochaczewie – etap II ”   oświadczam, że przy realizacji zamówienia wykorzystany będzie niżej wymieniony sprzęt i urządzenia:

| Lp. | Opis, model wydajność | Liczba Jednostek | Rok produkcji | FORMA WŁADANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: wymienić sprzęt i urządzenia przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych.

.................................. dn. ...............................

........................................................................

- (podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

###### ZAŁĄCZNIK NR 8

- do formularza oferty

| (pieczęć Oferenta) | Oświadczenie na temat wysokości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulicy Warszawskiej w Sochaczewie – etap II ”

oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – rocznie zatrudniałem średnio.....................… osób .W tym na stanowiskach kierowniczych …….osób.

……………………….

(podpis Oferenta)

……………dnia, ………………..

###### ZAŁĄCZNIK NR 9 a

- do formularza oferty

Zestawienie robót do wykonania w ramach zamówienia „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie” – WARIANT I

| Lp | Rodzaj robót | KWOTA netto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zakres Gminy Miasto Sochaczew |  |  |  |
| 1 | Przebudowa nawierzchni wraz z podbudową – roboty budowlane. |  |  |
| 2 | Przebudowa linii telefonicznych |  |  |
| 3 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania |  |  |
| 4 | Przebudowa kanalizacji deszczowej |  |  |
| 5 | Budowa oświetlenia ulicznego. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| Zakres PGE Dystrybucja Łódź |  |  |  |
| 1 | Budowa linii kablowej |  |  |
| 2 | Budowa przyłączy i w.l.z. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| Zakres ZWiK-Sochaczew Sp.z o.o. |  |  |  |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |

###### ZAŁĄCZNIK NR 9 b

- do formularza oferty

Zestawienie robót do wykonania w ramach zamówienia „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie”. WARIANT II

| Lp | Rodzaj robót | KWOTA netto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zakres Gminy Miasto Sochaczew |  |  |  |
| 1 | Przebudowa nawierzchni wraz z podbudową – roboty budowlane. |  |  |
| 2 | Przebudowa linii telefonicznych |  |  |
| 3 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania |  |  |
| 4 | Przebudowa kanalizacji deszczowej |  |  |
| 5 | Budowa oświetlenia ulicznego. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| Zakres PGE Dystrybucja Łódź |  |  |  |
| 1 | Budowa linii kablowej |  |  |
| 2 | Budowa przyłączy i w.l.z. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| Zakres ZWiK-Sochaczew Sp.z o.o. |  |  |  |
| 1 | Przebudowa sieci wodociągowej |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia :

Przebudowa ulicy Warszawskiej w Sochaczewie - II etap, od skrzyżowania z ulicami Żeromskiego i 1 Maja tj. od km 0+280 do km 0+714,00, włącznie z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Przebudowa drogi obejmuje:

- przebudowę bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i wymianą gruntu, wymianę krawężników, przebudowę chodników i zjazdów do posesji oraz miejsc parkingowych na  w/w odcinku.

- przebudowę ze zmianą geometrii skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego  i Al.600-lecia

- przebudowę sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu

- wykonanie oznakowania ulicy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej obejmuje:

- sieć energetyczna - przebudowa linii energetycznych n.n. 0,4V zasilania podstawowego oraz oświetlenia ulicznego z napowietrznych na kablowe na odcinku  od skrzyżowania ul. Warszawskiej z ulicami 1 Maja i Żeromskiego do torów kolejki wąskotorowej tj. na odcinku od km 0+280,00 do km 0+714,00.

- sieć kanalizacji deszczowej – przebudowa sieci na odcinku od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicami 1-go Maja i Żeromskiego do torów kolejki wąskotorowej tj. na odcinku od km 0+280,00 do km 0+714,00.

- sieć telekomunikacyjna – przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi na odcinku jw.

- sieć wodociągowa - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku jw.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej tj: przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na dokumentację techniczną przedsięwzięcia składają się:

- Projekty techniczne:

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Warszawskiej – branża drogowa

- Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej

- Projekt budowlano-wykonawczy  przebudowy ul. Warszawskiej w Sochaczewie branża telekomunikacyjna,  przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej  z projektowaną przebudową  ulicy Warszawskiej.

- Projekt budowlano-wykonawczy  przebudowy ul. Warszawskiej w mieście Sochaczew branża telekomunikacyjna,    przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej  z projektowaną przebudową  skrzyżowań ulic Warszawskiej / 1-go Maja i Warszawskiej / Piłsudskiego w Sochaczewie

- Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Al.600-lecia -Piłsudskiego, droga 705.

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Przebudowa linii energetycznych n.n.0,4 kV zasilania podstawowego oraz oświetlenia ulicznego z napowietrznych na kablowe na ul. Warszawskiej –II etap

- Projekt demontaży linii energetycznych, słupów i przyłączy- II etap.

- Mapa sytuacyjna przebudowywanej sieci wodociągowej i wykonania przyłączy

- Specyfikacje techniczne:

- Drogowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Tom I.

- Drogowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Tom II.

- Specyfikacja – branża telekomunikacyjna – przebudowa skrzyżowań

- Specyfikacja – branża telekomunikacyjna – przebudowa linii

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 2D/2011 dla przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Sochaczewie.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przebudowy sieci energetycznych.

- Przedmiary – zakres realizowany przez Gminę Miasto Sochaczew:

- Wykonanie przebudowy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie (poz.  1 w zał. nr 9a i 9b)

- Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Warszawskiej w Sochaczewie  (poz. 2 w zał. nr 9 a i 9b)

- Modernizacja sygnalizacji   w Sochaczewie (poz. 3 w zał nr 9 a i 9 b)

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej (poz. 4 w zał. nr 9 a i 9b)

- Budowa oświetlenia ul. Warszawska (st. Al.600-lecia) (poz. 5 w zał nr 9 a i 9b)

- Budowa oświetlenia ul. Warszawska (zmiany st.: Al.600-lecia)  (poz. 5 w zał nr 9 a i 9b)

  - Przedmiary –zakres realizowany przez Zakład Energetyczny:

- Budowa linii kablowej na ul. Warszawskiej (st. Al.600-lecia)

- Budowa przyłączy i w.l.z na ul. Warszawskiej (st.Al.600 –lecia )

  - Przedmiary – zakres realizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. :

- Przebudowa wodociągu zad.II

Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego.

Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy do wyceny oferty, nie są natomiast podstawą wyliczenia wartości zamówienia. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca musi brać pod uwagę zakres robót i inne wytyczne określone w SIWZ, jak również dokumentację techniczną oraz przeprowadzić wizję w terenie.

Uwaga 1 : Przedmiary robót zostały wykonane dla poszczególnych branż oddzielnie. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy pominąć pozycje powtarzające się w poszczególnych przedmiarach branżowych( na przykład: powtórzone roboty rozbiórkowe, odtworzenia nawierzchni, zagęszczenia gruntu itp.)

Uwaga 2  Ofertę należy przygotować w dwóch wariantach:

Wariant I – Zgodnie z dokumentacją techniczną

Wariant II – Na odcinku od km 0+280 do skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i 600-lecia należy wycenić wykonanie chodników z kostek / płytek betonowych granito-płukanych,   zamiast kostki betonowej zwykłej.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim zobowiązany jest wskazać w ofercie na wykonanie zamówienia Podwykonawców z podaniem zakresu prac, które zamierza im powierzyć – zakres ten nie będzie mógł ulec rozszerzeniu. W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne.  Nazwę i adres Podwykonawcy uczestniczącego w wykonaniu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

Wykonawca opracuje i wdroży na czas prowadzenia robót tymczasową organizację ruchu uzgodnioną z zarządcami dróg(gminnych i wojewódzkiej), Komendantem Policji w Radomiu i Sochaczewie oraz Urzędem Marszałkowskim i Starostą Sochaczewskim.

Inwestycję  należy realizować w dwóch etapach. :

I etap –  odcinek od skrzyżowania Warszawska – Żeromskiego -1-go Maja  do skrzyżowania Warszawska –Al.600-lecia -Piłsudskiego  ( z wyłączeniem skrzyżowania ). Na tym odcinku podczas prowadzenia robót  należy przewidzieć jednokierunkowy przejazd jednym pasem ruchu ul. Warszawskiej.

II etap – od skrzyżowania Warszawska–Al.600-lecia-Piłsudskiego (włącznie ze skrzyżowaniem) do  torów kolejki wąskotorowej. Czasowa organizacja  ruchu powinna uwzględniać ruch wahadłowy na skrzyżowaniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 (na warunkach uzgodnionych z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich). Na pozostałym odcinku tego etapu dopuszcza się całkowite wyłączenie ruchu na czas prowadzenia robót.

Organizacja czasowa ruchu w obydwu etapach powinna obejmować przebudowywany odcinek drogi oraz ulice, które przejmą ruch na czas przebudowy.

Podczas prowadzenia robót wykonawca zapewni dostęp do posesji dla mieszkańców oraz użytkowników lokali usługowych i handlowych przyległych do przebudowywanej ulicy.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej będącej uzbrojeniem drogi, o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki:

- destrukt, słupki betonowe, poręcze ochronne łańcuchowe, śmietniki betonowe i kwietniki oraz złom metalowy składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- kostka brukowa, płytki chodnikowe, krawężniki(odzyskane w całości) należy ułożyć na paletach i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- gruz oraz nadmiar gruntu wywieźć na wysypisko Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przebudowy w 3 egzemplarzach (w tym inwentaryzację przebudowanych urządzeń telekomunikacyjnych w odrębnym opracowaniu).

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu powykonawcze protokoły spisane z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej o nie wnoszeniu uwag co do prawidłowości prowadzenia robót w obrębie ich urządzeń.

Uwaga: Zakres robót dotyczących przebudowy linii energetycznej n.n. 0,4V zasilania podstawowego z napowietrznego na kablowe wraz z budową przyłączy do odbiorców indywidualnych i demontażem istniejących słupów energetycznych należy wycenić odrębnie. Zakres ten będzie finansowany przez PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA.

Zakres robót dotyczących przebudowy sieci wodociągowej i wykonania przyłączy należy wycenić odrębnie. Zakres robót będzie finansowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z  o. o.

Cena oferty powinna składać się z trzech kwot:

- Przebudowa drogi wraz z  odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - finansowana przez Gminę Miasto Sochaczew

- Przebudowa zasilania podstawowego jw. – finansowana przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren SA Łódź.

-Przebudowa sieci wodociągowej  i wykonanie przyłączy – finansowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z  o. o.

Ocenie będzie podlegać cena łączna.

.

ROZDZIAŁ IV

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- PRZEDMIOT UMOWY

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.)

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Warszawskiej w Sochaczewie - II etap.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Przebudowa drogi obejmuje:

- przebudowę bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i wymianą gruntu, wymianę krawężników, przebudowę chodników i zjazdów do posesji oraz miejsc parkingowych na  w/w odcinku.

- przebudowę ze zmianą geometrii skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego  i Al.600-lecia

- przebudowę sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu

- wykonanie oznakowania ulicy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej obejmuje:

- sieć energetyczna - przebudowa linii energetycznych n.n. 0,4V zasilania podstawowego oraz oświetlenia ulicznego z napowietrznych na kablowe na odcinku  od skrzyżowania ul. Warszawskiej z ulicami 1 Maja i Żeromskiego do torów kolejki wąskotorowej tj. na odcinku od km 0+280,00 do km 0+714,00.

- sieć kanalizacji deszczowej – przebudowa sieci na odcinku od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicami 1-go Maja i Żeromskiego do torów kolejki wąskotorowej tj. na odcinku od km 0+280,00 do km 0+714,00.

- sieć telekomunikacyjna – przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi na odcinku jw.

- sieć wodociągowa - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku jw.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa (w tym przedmiary robót), a warunki realizacji przedmiotu umowy określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zdemontowanych elementów i urządzeń sieci elektroenergetycznej zakwalifikowanych przez służby techniczne Przedsiębiorstwa Energetycznego na materiały do ponownego wykorzystania oraz materiały przeznaczone do złomowania, do magazynu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Rejonie Energetycznym Łowicz ul. Mostowa 30, oraz przeprowadzenia utylizacji materiałów zakwalifikowanych przez służby techniczne Przedsiębiorstwa jako odpady

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem technicznym wykonawczym oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi kolejno załącznik nr 1,2 i nr 3 do niniejszej umowy

§ 2

# TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy na 7 dni od daty  przekazania placu budowy.

- Strony ustalają termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 na 30.09.2011 r.

- Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest rozumiana data potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości przedmiotu umowy,  wpisem do Dziennika Budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów  wykonania poszczególnych etapów robót wynikających z przedstawionego w ofercie i zatwierdzonego przez Zamawiającego  harmonogramu rzeczowo-finansowego

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

  - należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu nowych własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

  - przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

  - postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

  - zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających odpowiednio:

    - certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

    - aprobaty techniczne,

    - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

    - atesty,

  - oznakowanie placu budowy  - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z Ustawą – prawo budowlane

  - organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,

  - natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę   w trakcie realizacji robót na koszt Wykonawcy,

  - Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjno-wysokościowym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dla każdej z branż z zestawieniem długości i ilości studni, ałupów, przyłączy cz rozdzielnic

  - zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki :

- destrukt, słupki betonowe, poręcze ochronne łańcuchowe, śmietniki betonowe i kwietniki oraz złom metalowy składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- kostka brukowa, płytki chodnikowe, krawężniki(odzyskane w całości): ułożyć na paletach i przewieść w miejsce wskazane  przez Zamawiającego.

- gruz oraz nadmiar gruntu  i ziemi:  wywieźć na wysypisko Wykonawcy.

  - przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

  - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  (w 3 egz.),

  - wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

  - terminowe wykonanie  i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty zakończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom dla których są przewidziane umową.

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

  - uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych atestów i zaświadczeń,

  - branie udziału co najmniej raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych,

  - własnym staraniem i na własny koszt uzyska pisemne oświadczenia i odbiory  elementów przedmiotu zamówienia  zależnych od instytucji i firm zewnętrznych,

  - branie udziału w odbiorach dokonywanych przez służby zewnętrzne, tj. przez Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, PINB.

  - prowadzenie dziennika budowy (przechowywanego na budowie), zawierającego rejestrację przebiegu robót oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót ,

  - zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku                                   z wykonywanymi czynnościami, jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy                 i ochroną przeciwpożarową w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania robót będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Koszty organizacji placu budowy, podłączenia wody, energii elektrycznej i jej odłączenie                    a także innych mediów technicznych Wykonawca ponosi we własnym zakresie.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy,

- wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonawca może realizować zamówienie przy pomocy podwykonawców wskazanych                       w dniu podpisania umowy, w zakresie prac określonych w ofercie przetargowej, o ile podwykonawca posiada stosowne uprawnienia konieczne do realizacji powierzonego zakresu czynności. Zmiana podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego.

§ 4

# WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy (nr wariantu), stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w wysokości: ……………………….. brutto  (słownie:………………………………………), wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT .W tym:

    - Wykonanie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. i dok. technicznej – ……………………. zł brutto

    - Wykonanie przebudowy zasilania podstawowego linii energetycznych nn 0,4 kV  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej - …………………….. brutto

    - Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy  wg. zakresu zawartego w S.I.W.Z. .i dok. technicznej -  …………………….. zł brutto.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej (w tym przedmiarów robót) przy zastosowaniu polskich norm, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz sztuką budowlaną.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót (poza sytuacjami określonymi w SIWZ) i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac – niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części Umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, oraz po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Na zawarcie umowy z podwykonawcą o roboty budowlane, które Wykonawca wskazał w ofercie, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2.Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy.

§ 6

# WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

  - na roboty budowlane 36 miesięcy,

  - na materiały zgodnie z gwarancją producenta.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego na wady w przedmiocie umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

    - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie  części robót

    - odbiór końcowy

- Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół z wykonania prac, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Odbiór nastąpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy  oraz  złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych a w szczególności:

  - dokumentacji powykonawczej – 3 egz.  dla każdej branży

  - inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz. dla każdej branży oddzielnie

  - wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,

  - protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań.

  - protokołów odbioru przyłączy , podpisanych przez dostawców mediów.

Brak ww. dokumentów skutkować może odmową odbioru przedmiotu umowy.

- Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego, w imieniu którego występuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru.

- W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

- Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy wyznaczy inspektorów nadzoru w osobach:

    - w zakresie finansowania przez Gminę Miasto Sochaczew

- branży drogowej  Pan/Pani ………………………………………………………

- branży sanitarnej Pan/Pani ………………………………………………………

- branży elektrycznej Pan/ Pani ……………………………………………………

b)  w zakresie finansowania przez PGE Dystrybucja Łodź –Teren S.A.

-   branży elektrycznej  …………………………………………………………….

c)  w zakresie finansowania przez ZWiK  Sochaczew

-   branży  wod-kan ………………………………………………………………..

- Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie wymaga zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego zawiadomienia pod rygorem nieważności.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w 
§ 4 ust. 1 umowy,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust 1 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robot trwającej dłużej  niż 3 dni  z przyczyn zależnych od Wykonawcy i niepodjęcie robót, pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia robót,   w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień   przerwy,

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od  umowy przez wykonawcę   z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w  wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto (z podatkiem VAT), określonego w § 4 ust.1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

§ 10

UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot niniejszej umowy w następującym zakresie:

    - Ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości wartości kontraktu,

    - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 500 000 zł

    - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy,

w wysokości 500 000 zł

  - W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie tygodnia od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie podjął realizacji prac objętych umową w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prac.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie
 z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni.

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  w art. 145 ustawy Pzp.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, przed dniem zawarcia umowy w pełnej wysokości 5% wartości umownej brutto określonej 
w § 4 ust. 1 umowy tj. ……………….. zł  (słownie: …………………….) w formie …………………………….

- Strony ustalają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ….......... zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w tej wysokości zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ..........zł. przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i z tytułu  gwarancji. Zabezpieczenie w tej wysokości zostanie zwrócone/zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, powinny być bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz powinno zawierać zobowiązanie do „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”.

§ 13

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy.

§ 14

PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień zawartej umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Nie można dokonać zmiany umowy w zakresie innym niż przewidziane przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ.

§ 15

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, a w sprawach w ustawie tej nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (w tym przedmiary robót) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Zamawiającego.

- aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli status prawny taki nakłada)

- uprawnienia branżowe wymagane w S.I.W.Z.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA